Uchwała Nr 976/LVII/22
Rady Miejskiej Węglińca

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 541/XXXV/21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 14 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale nr 541/XXXV/21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 14 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego – ustęp 2 w § 1 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinalizowane ze środków budżetu Gminy Węgliniec  na rok 2023 w wysokości 50 000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  | Przewodniczący Rady Marek Wawrzynek |
| --- | --- |

Uzasadnienie

W roku 2021r Gmina Węgliniec podpisała umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i ul. Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich nr 350  i 296”  w zakresie opracowania dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30 kwietnia 2022r., następnie aneksem do umowy termin realizacja został przesunięty na dzień 30.06.2023r. Środki zaplanowane w budżecie Gminy na 2022 rok nie zostały wykorzystane w 2022r. i zostały zabezpieczone w budżecie Gminy na 2023r.