UCHWAŁA NR 973/LVII/22

RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2022roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2022r., poz.559 z późn.zm.), art.263 ust.2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz.1634 z późn.zm.),  Rada  Miejska  Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w kwocie łącznej 150.000,00zł, z tego:

a) 150.000,00zł w dziale 600, rozdział 60017

2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się ostateczny termin realizacji wydatków wymienionych w § 1 ust.1 i 2 do dnia 30 czerwca 2023roku.

§ 3. Środki na finansowanie wydatków określonych w § 1 podlegają przekazaniu na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego Gminy Węgliniec.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Wawrzynek

Uzasadnienie

Ustala się plan wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 w związku z obiektywnymi przyczynami po stronie Wykonawców i Zamawiającego :

- zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul.K.Wojtyły w Węglińcu“ umowa nr   441/2022– przedłużające się procedury uzyskania dokumentacji projektowej opóźniły termin ogłoszenia przetargu co w połączeniu z warunkami atmosferycznymi w miesiącu grudniu uniemożliwiło zrealizowanie zadania do końca roku 2022.

# –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 4C301E67-71AB-45BD-8FF0-A493E71FD075. Podpisany	Strona 1

Załącznik nr 1 do uchwały nr 973/LVII/22 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29 grudnia 2022roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU 2022

I. 	Dział 600 – Transport i łączność – 150.000,00zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 150.000,00zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 150.000,00zł.

Wydatki określone planem j/w przeznacza się :

1. 	Zadanie:  Przebudowa ul. K.Wojtyły w Węglińcu“ umowa nr 144/2021 planem wydatków niewygasających w kwocie 150.000,00zł

# –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 4C301E67-71AB-45BD-8FF0-A493E71FD075. Podpisany	Strona 1