UCHWAŁA NR 1239/LXXIII/23

RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2023roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2023r., poz.40 z późn.zm.), art.263 ust.2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz.1270 z późn.zm.),  Rada  Miejska  Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w kwocie łącznej 299.966,58zł, z tego:

a) 299.966,58zł w dziale 600, rozdział 60017

2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się ostateczny termin realizacji wydatków wymienionych w § 1 ust.1 i 2 do dnia 30 czerwca 2024roku.

§ 3. Środki na finansowanie wydatków określonych w § 1 podlegają przekazaniu na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego Gminy Węgliniec.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniecnad § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Wawrzynek

Uzasadnienie

Ustala się plan wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 w związku z obiektywnymi przyczynami po stronie Wykonawców:

- zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul.Kościuszki w Węglińcu- dz.91/2“ umowa nr 415/2023–w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiło zrealizowanie zadania, głównie robót budowlanych gruntowych, do końca roku 2023 (kwota 297.366,58zł)

- nadzór nad wykonaniem zadania „Przebudowa ul.Kościuszki w Węglińcu- dz.91/2“ umowa nr 431/2023 (kwota 2.600,00zł).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: A65D73AC-45B4-4789-9D00-EDD24D1F3F36. Podpisany	Strona 1

załącznik do uchwały  nr 1239/LXXIII/23

Rady Miejskiej Węglińca      dnia 29 grudnia 2023 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU 2023

- Dział 600 – Transport i łączność – 299.966,58zł

- Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 299.966,58zł

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 299.966,58zł

Wydatki określone planem j/w przeznacza się :

  - Zadanie:  „Przebudowa ul. Kościuszki w Węglińcu- dz.91/2“ umowa nr 415/2023–w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiło zrealizowanie zadania, głównie robót budowlanych gruntowych, do końca roku 2023 (kwota 297.366,58zł)

  - nadzór nad wykonaniem zadania „Przebudowa ul. Kościuszki w Węglińcu- dz.91/2“ umowa nr 431/2023 (kwota 2.600,00zł).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: A65D73AC-45B4-4789-9D00-EDD24D1F3F36. Podpisany	Strona 1