ZARZĄDZENIE NR . 126/2025

Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec

z dnia 10 grudnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego
„Cyberbezpieczny Samorząd” w Gminie Węgliniec

Na podstawie art. 31 oraz 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2025r. poz. 1153 ze zm. ), § 13 ust. 1 umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02- CS.01-001/23/1147/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 17.06.2024r. oraz § 20 ust.2 pkt b Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 31.05.2019r., zarządzam co następuje:

§1-

Wprowadza się procedurę monitorowania utrzymania efektów Projektu Grantowego, tj, utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

- .

Wyznacza się Informatyka Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu jako osobę odpowiedzialną za wdrożenie wżycie procedury monitorowania utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach Projektu Grantowego o którym mowa w §1.

- .

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

- .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia nr . 126/2025 Burmistrza

Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 10 grudnia 2025 r.

PROCEDURA MONITOROWANIA I UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU

Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02- CS.01-001/23/1147/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r.

Niniejsza procedura została opracowana w związku z przystąpieniem Gminy Węgliniec do realizacji projektu pn. Wzmocnienie systemów cyberbezpiczeństwa w Gminie Węgliniec w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1147, współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zwanego dalej „Projektem grantowym”

Spis treści:

- Cel i zakres

- Odpowiedzialność i przestrzeganie

- Przebieg procedury

LCELI ZAKRES

- Celem procedury jest systematyczne gromadzenie informacji w zakresie utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach projektu przez okres min. 2 lat od zakończenia Projektu oraz utrzymania trwałości Projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” realizowanego zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02- CS.01- 001/23/1 147/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r.

- Przez „Zakończenie projektu” należy rozumieć datę zaakceptowania przez Operatora końcowego rozliczenia projektu grantowego.

- W ramach projektu grantowego Gmina Węgliniec zakupiła niżej wymienione środki trwałe i usługi:

Zadanie 1 - Obszar organizacyjny (Usługi zewnętrzne)

| Lp. | Nazwa kosztu | Liczba jednostek | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teleinformatyczny System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - SZBI - dla UG | 1 | 28 290,00 |
| 2 | Audyt SZBI dla UG | 1 | 12 915,00 |
| 3 | Dokumentacja SZBI dla JP | 2 | 22 140,00 |
| 4 | Audyt SZBI dla JP | 2 | 22 140,00 |
| 5 | Przygotowanie projektu | 1 | 4 821,60 |
| 6 | Usługi wspomagające realizację projektu przez koordynatora projektu | 1 | 7 232,40 |
| SUMA |  |  | 97 539,00 |

Zadanie 2 - Obszar kompetencyjny (Usługi zewnętrzne)

| Lp. | Nazwa kosztu | Liczba jednostek | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkolenia dla działu IT typ 1: urządzenia klasy UTM | 1 | 4 169,70 |
| 2 | Szkolenia dla pracowników spoza działu ITtyp 2: szkolenie z zakresu cyberbezpiecz eństwa | 2 | 11 808,00 |
| SUMA |  |  | 15 977,70 |

Zadanie 3 - Obszar techniczny (środki trwałe, dostawy, sprzęt informatyczny i urządzenia bezpieczeństwa oraz wartości niematerialne i prawne)

| Lp. | Nazwa kosztu | Liczba jednostek | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwer typ 1: sprzęt serwerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla UG | 3 | 140 220,00 |
| 2 | Serwer typ 2: sprzęt serwerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla UG | 1 | 71 586,00 |
| 3 | Serwer typ 3: sprzęt serwerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla JP | 2 | 84 870,00 |
| 4 | Macierz dyskowa: macierz pamięci masowej | 1 | 129 765,00 |
| 5 | /arządzalne urządzenia sieciowe z obsługą VLAN, MACsec, standardu 802.IX | 2 | 8 610,00 |
| 6 | Urządzenie UPS | 3 | 53 505,00 |
| 7 | Oprogramowanie typu EDR Endpoint Detection and Response: oprogramowanie antywirusowe z funkcją EDR | 1 | 20 295,00 |
| 8 | Oprogramowanie do backupu | 1 | 12 300,00 |
| 9 | Oprogramowanie SIEM Security Information and Event Management | 1 | 31 365,00 |
| SUMA |  |  | 552 516,00 |

- Zakupione środki trwałe i wartości niematerialne i prawne będą użytkowane w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu i Miejskim Przedszkolu Publicznym im. Św. Mikołaja w Węglińcu zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego tj. w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach IT.

- Zakupione oprogramowanie, sprzęt, licencje dostępowe i systemy będą wykorzystywane w zakresie zgodnym z wnioskiem o dofinansowanie przez Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu oraz zostaną udostępnione i przekazane nieodpłatnie do jednostek podległych tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu oraz Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Św. Mikołaja w Węglińcu.

- Sekretarz Gminy i Miasta Węgliniec oraz kierownicy jednostek podległych są odpowiedzialni za odpowiednie utrzymanie sprzętu oraz użytkowanie zgodne z przeznaczeniem wynikającym z Projektu. Ponadto sprzęt nie może zostać sprzedany, oddany w użyczenie ani przekazany do użytkowania osobom trzecim przez okres 2 lat od zakończenia realizacji Projektu.

- ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRZESTRZEGANIE

- Procedura dotyczy wszystkich pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu oraz pracowników jednostek podległych, którzy są zaangażowani w realizację projektu lub korzystają z jego efektów.

- Monitoringiem objęte są osiągnięte wskaźniki oraz środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, sprzęt i usługi, które zostały wskazane we wniosku o dofinansowanie lub zostały zakupione w wyniku wprowadzenia zmian w projekcie zgodnie z §15 umowy o powierzenie grantu.

- Za utrzymanie, konserwację, użycie zgodne z przeznaczeniem oraz za ewentualną utratę bądź uszkodzenie zakupionych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz sprzętu odpowiedzialne są jednostki je użytkujące.

- Gmina Węgliniec jest zobowiązana do składania informacji o osiągniętych wskaźnikach na żądanie

Operatora, Beneficjenta lub Instytucji Zarządzającej FERC w okresie trwałości Projektu.

III. PRZEBIEG PROCEDURY

- W ramach działań związanych z monitoringiem wyznaczona osoba zobowiązana jest do podejmowania następujących czynności:

- co najmniej dwa razy w roku - licząc od daty zakończenia projektu (nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy) sprawdzenia/wykonania oględzin sprzętu i usług pod kątem: prawidłowości ich działania, spełniania przez nie wymaganych na etapie aplikowania aspektów technicznych oraz aktualności oprogramowania;

- co najmniej dwa razy w roku - licząc od daty zakończenia projektu (nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy) sprawdzenia/wykonania oględzin sprzętu pod kątem ich właściwego oznaczenia w zakresie informacji i promocji (należy bazować na dokumencie „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”);

- co najmniej raz w roku - licząc od daty dokonania pierwszego ubezpieczenia środków trwałych będących przedmiotem grantu - sprawdzenia/potwierdzenia, że została wykupiona polisa ubezpieczeniowa obejmująca ochronę ubezpieczeniową na wszystkie zakupione w ramach grantu środki trwałe;

- co najmniej raz w roku - licząc od daty zakończenia projektu dokonanie pomiaru wskaźników Projektu grantowego.

- Realizacja czynności o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3 przez osobę odpowiedzialną powinna być każdorazowo odnotowana w Rejestrze czynności monitorowania utrzymania efektów Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w Gminie Węgliniec, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

- Realizacja czynności o których mowa w ust. 1 pkt. 4 przez osobę odpowiedzialną polega na wypełnieniu Ankiety monitorująca utrzymanie trwałości i efektów Projektu grantowego, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

- W sytuacji podejrzenia stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, w ramach prowadzenia czynności związanych z monitoringiem, osoba odpowiedzialna zobowiązana jest je niezwłocznie zgłosić kierownikowi jednostki.

- Kierownik jednostki podejmuje decyzję czy zgłoszona przez osobę odpowiedzialną okoliczność rodzi podejrzenie naruszenia utrzymania efektów projektu. Kierownik jednostki niezwłocznie informuje Operatora konkursu grantowego (Partner Projektu: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy) o wszelkich okolicznościach mogących powodować naruszenie utrzymania efektów Projektu.

- Każdorazowo Instytucja Pośrednicząca (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) i Operator dokonuje oceny, czy zaistniała okoliczność prowadzić będzie do naruszenia utrzymania efektów Projektu grantowego.

Załącznik nr 1 do Procedury monitorowania i utrzymania efektów projektu

REJESTR

CZYNNOŚCI MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU GRANTOWEGO
„CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” W GMINIE WĘGLINIEC

| L.p. | Data | Opis czynności | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

CEHTRuM

POLSKA CYPROWf

Załącznik nr 2

do Procedury monitorowania i utrzymania efektów projektu

ANKIETA MONITORUJĄCA UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI I EFEKTÓW PROJEKTU
pn. Wzmocnienie systemów cyberbezpiczeństwa w Gminie Węgliniec w ramach projektu grantowego
„Cyberbezpieczny Samorząd” nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1147, współfinansowanego ze środków
Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi
cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

- OCENA PODDANIA INWESTYCJI1 MODYFIKA CJI

- Czy w okresie sprawozdawczym miała miejsce zmiana charakteru własności inwestycji produkcyjnej?

TAK/NIE

(Jeżeli tak, należy podać szczegółowe wyjaśnienie wraz ze wskazaniem na czym polegała zmiana charakteru własności oraz jaki miała wpływ na pierwotnie planowane założenia realizacji projektu określone we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie)

- Czy w okresie monitorowania wystąpiły przesłanki mogące mieć wpływ na trwałość projektu, w szczególności określone w artykule 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 (z dnia 24 czerwca 2021 r.)?

TAK/NIE

(Jeżeli tak, należy podać szczegółowe wyjaśnienie i wskazanie czy miały one wpływ na charakter i warunki realizacji projektu).

- OCENA WPŁ YWUNA CHARAKTER I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU

1. Wskaźniki realizacji projektu:

Czy na zakończenie realizacji projektu zakładane wskaźniki zostały osiągnięte (z uwzględnieniem załącznika nr 9 do Regulaminu Konkursu Grantowego - Opis wskaźników projektu Cyberbezpieczny Samorząd

TAK/NDE/CZĘŚCIOWO

(Wprzypadku odpowiedzi „NIE” lub „CZĘŚCIOWO” należy opisać odstępstwa w zakresie wartości osiągniętych i utrzymanych wskaźników oraz wskazać przyczyny zaistniafych zmian).

Inwestycja to środki trwale lub wartości niematerialne i prawne (np. sprzęt komputerowy, licencje zakupione w ramach projektu na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02- CS.01-001/23/1147/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024)

S Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

Tabela nr 1: Zakładane wskaźniki rezultatu

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa wg wniosku o do finansowanie | Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym | Całkowita wartość narastająco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym (w podziale na Kobiety/Mężczyźni) | szt. | 0/1 |  |  |
| 2. | Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym w podziale na Kobiety/Mężczyźni | szt. | 35/4 |  |  |
| 3. | Liczba systemów służących zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji | szt. | 9 |  |  |
| 5. | Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach JST | szt. | 3 |  |  |
| 6. | Liczba JST wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa | szt. | 1 |  |  |

Sporządził:

(miejscowość) (data)