Uchwała Nr 745/XLIII/21
Rady Miejskiej Węglińca

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2021 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz.1372 z późn.zm.), art.263 ust.2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305 z późn.zm.),  Rada  Miejska  Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w kwocie łącznej 534.327,00zł, z tego:

a) 18.327,00zł w dziale 600, rozdział 60016

b) 516.000,00zł w dziale 754, rozdział 75495

2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się ostateczny termin realizacji wydatków wymienionych w § 1 ust.1 i 2 do dnia 30 czerwca 2022roku.

§ 3. Środki na finansowanie wydatków określonych w § 1 podlegają przekazaniu na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego Gminy Węgliniec.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  | Przewodniczący Rady Marek Wawrzynek |
| --- | --- |

Uzasadnienie

Ustala się plan wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 w związku z obiektywnymi przyczynami po stronie Wykonawców:

- zadania inwestycyjnego dokumentacja projektowa zadania „Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Harcerska” umowa nr 144/2021– przedłużające się procedury uzyskania dokumentacji niezbędnej do wykonania projektu

- zadania inwestycyjnego „Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej – remont budynku oraz budowa klatki schodowej” umowa nr 107/2021 - brak możliwości dokonania odbioru końcowego ze względu na nieterminowe i nierzetelne wykonywanie prac budowlanych przez Wykonawcę. W związku z powyższym ulega również zmiana terminu realizacji części umowy nr 119/2021 na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem powyższych robót budowlanych na kwotę 6.000,00zł.

Załącznik do uchwały Nr 745/XLIII/21
Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 30 grudnia 2021 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU 2021

I. Dział 600 – Transport i łączność – 18.327,00zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 18.327,00zł

§ 6050. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 18.327,00zł.

Wydatki określone planem j/w przeznacza się :

1. Zadanie dokumentacja projektowa zadania „Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Harcerska” z planem wydatków niewygasających w kwocie 18.327,00zł

II. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 516.000,00zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 516.000,00zł

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 516.000,00zł

Wydatki określone planem j/w przeznacza się :

- zadanie „Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej – remont budynku oraz budowa klatki schodowej” – 510.000,00zł

- zadanie wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej – remont budynku oraz budowa klatki schodowej” – 6.000,00zł